ДОГОВОР №14.05

г. Владивосток                                                                                                                  "28" февраля 2014 г.

Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (КГУП "Примтеплоэнерго"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Попова Анатолия Львовича действующего на основании Устава,  с одной стороны и ООО "ДальСТАМ" в лице генерального директора Щетинина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1.Предмет и основные условия договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по объекту: "Строительство модульной угольной котельной в с. Углекаменск с переключением нагрузок котельных №2/27, 2/14, 2/16. Внешние сети водоснабжения" в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1).

2. Стоимость и порядок расчетов за выполненные работы

2.1 Стоимость  проектных работ по объекту предварительно устанавливается  по соглашению сторон в сумме 485 658,26 руб. (Четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб., 26 коп.), в том числе НДС 18% - 74 083,46 руб.,  на  основе  сметы (приложение №3) и окончательно принимается по результатам ее проверки в КГУП "Приморский РЦЦС". Заказчик определяет необходимость проверки, организовывает и оплачивает ее.

2.2 Оплата работ Исполнителю производится в следующем порядке:

Предоплата в сумме 146 000 (Сто сорок шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 22 271,19 руб. - после заключения Договора. В течение 5 календарных дней после получения предоплаты Исполнитель предоставляет Заказчику  счет-фактуру.

Промежуточный платеж в сумме 194 000 (Сто девяносто четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 29 593,22 руб. - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после выполнения Исполнителем заданий по п. 1 и 2 графика выполнения работ (приложение №2). В течение 5 календарных дней после получения платежа исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи приемки выполненных работ поэтапно, по мере выполнения работ на сумму предоплаты  и счет-фактуру.

Окончательный платеж в сумме 145 658,26 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 26 коп., в том числе НДС 18% - 22 219,05 руб. - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после выполнения Исполнителем заданий по п. 3 графика выполнения работ (приложение №2) и приемки документации Заказчиком. В течение 5 календарных дней после получения платежа исполнитель предоставляет Заказчику  окончательный акт сдачи приемки выполненных работ и счет-фактуру.

Счет-фактура по каждому платежу оформляется согласно п. 5.1 ст. 169 НК РФ.

2.3 Не подлежат оплате объемы работ, указанные в расчетах стоимости, но не выполненные Исполнителем.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления предоплаты по п. 2.2 настоящего договора на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Срок выполнения работ по договору  - согласно приложению №2.

4.Права и обязанности сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

- Выполнить проектные работы по объекту в сроки и по графику (приложение №2).

- Провести все необходимые согласования и экспертизы документации и передать ее заказчику.

Передачу документации на согласования и на экспертизы, а так же ее сопровождение выполняет Исполнитель. Оплату работ по проведению экспертизы осуществляет Заказчик. Исправление документации по замечаниям экспертных и согласовывающих организаций производится Исполнителем за свой счет в срок до 10 календарных дней после их получения в письменном виде.

4.2 Заказчик обязуется произвести оплату принятой документации в установленных суммах, в сроки и в порядке указанные в прилагаемом протоколе соглашения о цене и порядке оплаты.

4.3 Существенными нарушениями Договора сторонами признаются следующие:

- Срыв Исполнителем сроков передачи Заказчику готовой для приемки документации по отдельным этапам и в целом по объекту (приложение №3) на 15 и более календарных дней.

- Задержка Заказчиком оплаты исполнителю принятой документации  на 15 и более календарных дней.

4.4 При досрочном расторжении Договора действует до выполнения следующих условий:

а) Заказчик обязуется оплатить Исполнителю работы и документацию, выполненную в соответствии с Заданием на проектирование на момент расторжения оговора  и переданную Заказчику для приемки.

б) Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, полученные в порядке предоплаты и промежуточных платежей по Договора, за вычетом средств затраченных на оплату работ по проектированию, выполненных в соответствии с заданием на проектирование и принятых Заказчиком.

4.5 При нарушении сроков разработки и исправления документации Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не сданных Заказчику работ (этапов работ) по графику за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

4.6 При нарушении сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не сданных Заказчику работ (этапов работ) по графику за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны от которой зависит финансирование объекта.

5. Порядок сдачи - приемки работ

5.1 Исполнитель передает Заказчику готовую к сдаче-приемке документацию по накладной с подписанным со своей стороны актом сдачи-приемки документации (номер и дата накладной указываются в акте). Заказчик обязуется в течение 15 рабочих  дней после получения  акта организовать приемку документации и подписать акт сдачи-приемки или направить  Исполнителю письменный  мотивированный отказ  в приемке. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от Заказчика, предъявленная для приемки документация считается принятой без наличия в акте подписи Заказчика и подлежит оплате.

6. Прочие условия

6.1 Настоящее Договор вступает в силу после подписания его Заказчиком и Исполнителем и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

6.2 По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежит применению Гражданский кодекс РФ и иные законы и правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами российской Федерации и органами местного самоуправления.

6.3 Разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора и не решенные путем переговоров сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

6.4 Приложения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

- Задание на проектирование .

- График выполнения работ.

- Смета на проектные работы.

| Заказчик: КГУП «Примтеплоэнерго» Юридический и почтовый адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Героев Варяга,12 тел.(423) 230-31-66; 246-76-04 ИНН 2536112729 в ОАО АКБ «Приморье» г.Владивосток, р/с 40602810400000689401, к/сч № 30101810800000000795 БИК 040507795, КПП 253801001 Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» ____________________А.Л. Попов м.п. | Исполнитель: ООО «ДальСТАМ» Юридический и почтовый адрес: 690014 г. Владивосток, ул. Толстого , 86 тел.(423)245-69-55,245-09-30,факс 245-69-55 Р/с 40702810100000004585 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г.Владивосток, к/сч 30101810200000000803 БИК 040507803 ИНН 2538057551 Генеральный директор ООО «ДальСТАМ» ____________________ В.М. Щетинин м.п. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к договору №14.05 от 28.02.14г. УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» ______________ А.Л. Попов " ___" __________ 2014 г. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Наименование объекта: " Строительство модульной угольной котельной в с. Углекаменск с переключением нагрузок котельных №2/27, 2/14, 2/16. Внешние сети водоснабжения". Место расположения объекта: с. Углекаменск. 6.1. Перечень проектных работ по объекту.; - Сеть водоснабжения диаметром 100 мм от проектируемой котельной по ул. Калинина до точки подключения к существующим сетям. Длину сети водоснабжения предварительно принять 0,2 км и уточнить проектом. - Сеть общесплавной канализации диаметром 300 мм от площадки проектируемой котельной по ул. Калинина до точки сброса. Длину сети общесплавной канализации предварительно принять 0,05 км и уточнить проектом.. 8.1. Особые требования по технологическим решениям.; Прокладка сетей водоснабжения и канализации подземная. Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации принять из полимерных материалов.. От Заказчика: Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» С.Г. Мерзляков Нач. отдела проектирования КГУП «Примтеплоэнерго» А.А. Тымчук От исполнителя: Генеральный директор ООО "ДальСТАМ" В.М.Щетинин |  |
| --- | --- |

Приложение № 2 договору №14.05 от 28.02.2014г.

График выполнения работ

Наименование объекта: "Строительство модульной угольной котельной в с. Углекаменск с переключением нагрузок котельных №2/27, 2/14, 2/16. Внешние сети водоснабжения ".

1. Датой начала проектных работ считается дата перечисления Заказчиком суммы предоплаты (согласно п. 2.2 договора) на расчетный счет Исполнителя.

2. Сроки выполнения работ в приоритетном порядке:

| № п.п. | Наименование этапа работ | Сроки, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка и согласование проектной документации. -Предварительное согласование основных проектных решений с Заказчиком (согласно задания на проектирование). | 2 |  |
| 2 | - Передача проектной и сметной документации на экспертизу. - Передача Заказчику спецификаций для заказа основного оборудования и материалов. | 1,5 |  |
| 3 | - Окончательное оформление проектной и рабочей документации в целом по Договору и сдача ее заказчику. | 0,5 |  |
|  | Всего: | 4 |  |

| Генеральный директор ООО "ДальСТАМ" __________ В.М. Щетинин м.п. | Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» ______________________А.Л. Попов м.п |
| --- | --- |

| Приложение № 3 к Договору №14.05 от 28.02.2014г. Смета |  |
| --- | --- |
| на проектные работы |  |

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | Договор №14.05. Строительство модульной котельной в с. Углекаменск с переключением нагрузок котельных №2/27, 2/14, 2/16. Внешние сети водоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование проектной (изыскательской) организации | ООО "ДальСТАМ" |
| Наименование организации заказчика | КГУП "Примтеплоэнерго" |

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сеть водопровода, сооружаемая открытым способом диаметром 100 мм, протяженностью 200 м. Проектная и рабочая документация. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 4. Городской водопровод п.1 A=12.00 тыс.руб; B=0.136 тыс.руб; Осн. показ. Х=200(м) Количество = 1 Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10)) Стадия: Без стадии Коэффициенты: K1 = 1.1 (При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, к стоимости проектирования применяется ценообразующий коэффициент (максимальный) (Глава 2.3, п.2.3.3)) | (A + B * Хзад) * Количество * Ктек * K1 (12.00 тыс.руб + 0.136 тыс.руб * 200) * 1 * 3.64 * 1.1 | 156.95680 |
| 2 | Канализация общесплавная, сооружаемая открытым способом: диаметром 300 мм, протяженностью 50 м. Проектная и рабочая документация. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 5. Наружные сети канализации п.3 A=55.04 тыс.руб; B=0.213 тыс.руб; Хмин=100; Осн. показ. Х=50(м) Количество = 1 Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10)) Стадия: Без стадии | (A + B * (0.4 * Хмин + 0.6 * Хзад)) * Количество * Ктек (55.04 тыс.руб + 0.213 тыс.руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 50))* 1 * 3.64 | 254.61800 |
| 3 | Итого по смете: |  |  | 411.57480 |
| 4 | НДС |  | 18% от п. 3 | 74.08346 |
|  | Всего по смете: |  | Сумма от п. 3,4 | 485.65826 |

| Всего по смете (тыс. руб.): | 485.65826 (Четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей двадцать шесть копеек) |
| --- | --- |

| Генеральный директор ООО "ДальСТАМ" ____________________В.М. Щетинин | Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» _____________________А.Л. Попов |
| --- | --- |